WZÓR UMOWA

zawarta w…………………...2013 roku w Gliwicach

Pomiędzy Gminą Gliwice -Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Zwycięstwa 1 , 44-100 Gliwice,   NIP 631-23-34-122

reprezentowanym przez: Andrzeja Gillnera– Dyrektor GCOP

zwanym w treści umowy Zamawiającym ,

a

……………………………………prowadzący  działalność gospodarcza pn. …………………………………………….

z siedzibą ………………………………….NIP: …………………..Regon: ……………………………………

zwanym w treści umowy Wykonawcą.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907), została zawarta umowa następującej treści :

Przedmiot umowy

§  1

1.  Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące roboty budowlane,: Remont sali nr 11 przyległego magazynku, korytarza oraz dostosowaniem tych pomieszczeń do potrzeb grupy tanecznej jak również wykonanie instalacji wentylacji oraz klimatyzacji  w budynku przy ul. Barlickiego 3 w Gliwicach.

2.  Przedmiotem umowy jest wykonanie następujących robót i urządzeń budowlanych:

- Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,

- Roboty instalacyjne w budynkach,

- Roboty instalacyjne elektryczne,

- Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych,

- Instalacje elektryczne,

- Roboty murowe,

- Tynkowanie,

- Roboty w zakresie stolarki budowlanej,

- Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

- Instalowanie ścianek działowych,

- Kładzenie i wykładanie podłóg,

- Roboty remontowe i renowacyjne,

- Roboty malarskie,

- Wykładanie ścian,

- Kładzenie płytek,

- Sufity  podwieszane  i  obudowy Instalowanie sufitów podwieszonych,

- Montaż drzwi i nadproży,

- Roboty budowlane w zakresie konstrukcji,

- Roboty budowlane wykończeniowe,

- Wykonanie instalacji wentylacji ,

Wykonanie instalacji klimatyzacji,

3. Zakres prac jak w ust. 1, określony jest dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącymi integralną część niniejszej umowy - załącznik nr 3.

Termin realizacji

§  2

1.  Termin rozpoczęcia robót Strony ustalają : do 7 dni od daty zawarcia umowy.

2.  Termin zakończenia przedmiotu umowy : do 10.12.2013 r.

- Zamawiający:

- przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy,

- nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji zadania,

- będzie pełnił nadzór inwestorski,

- zapewni współpracę/kontakt w zakresie nadzoru autorskiego projektanta.

- Wykonawca:

- niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy przedstawi zamawiającemu do uzgodnienia  
i akceptacji harmonogram robót,

- rozpocznie realizację przedmiotu umowy do 3 dni od dnia przekazania terenu budowy,

- przygotuje i zabezpieczy teren budowy,

- wykona przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną, wymaganiami technicznymi określonymi 
w przepisach prawa, normach i załączonych do umowy dokumentach, 
z materiałów własnych, fabrycznie nowych i przy użyciu własnego sprzętu,

- wykonanie robót musi odbywać się w sposób i czasie niezakłócającym funkcjonowania fili przy ul. Barlickiego 3 Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych, oraz zapewniający  bezpieczeństwo  korzystania  z  budynku  przez  pracowników  i  klientów GCOP, wszystkie  prace  zakłócające  funkcjonowanie  GCOP  muszą  być  wykonywane  poza godzinami urzędowania lub w dniach, w których Filia GCOP przy ul. Barlickiego 3 nie pracuje,

- roboty budowlane będzie prowadził ze szczególnym uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, odgradzając teren budowy od czynnego obiektu,

- zabezpieczy niezbędne do realizacji zamówienia dostawy materiałów,– materiały, urządzenia i osprzęt używany do realizacji zamówienia muszą spełniać co do jakości wymogi ustanowione w przepisach prawa dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

- dostarczone  materiały    muszą  odpowiadać  wskazanym dokumentacji projektowej lub być równoważne w zakresie parametrów technicznych,

- na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest okazać w stosunku do używanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,

- zabezpieczy  utrzymanie  porządku  na  budowie,  a  w  szczególności  ochronę  mienia 
i bezpieczeństwa p.poż. oraz przestrzeganie przepisów BHP,

- będzie wykonywał inne czynności wyżej nie wyszczególnione związane z pełnieniem funkcji Wykonawcy w celu właściwego wykonania przedmiotu umowy,

- wykona przedmiot umowy oraz będzie w trakcie jego realizacji współdziałał z Zamawiającym w zakresie BHP

- Wykonawca zobligowany jest do wyniesienia mebli przed remontem i ustawienia ich we wskazanym przez inwestor miejscu oraz do wniesienia mebli do wyremontowanego pomieszczenia i ustawienia we właściwym miejscu.

- Uprawnienia i obowiązki Stron związane z odbiorem przedmiotu umowy:

- Wykonawca /kierownik budowy/ zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu    umowy  na piśmie,

- Zamawiający, na podstawie zgłoszenia Wykonawcy, wyznaczy termin odbioru końcowego i dokona protokolarnego odbioru od Wykonawcy przedmiotu umowy. Odbiór końcowy nastąpi  nie później niż 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót,

- Wykonawca  dokona  komisyjnego  przekazania  przedmiotu  umowy  przy  udziale zainteresowanych stron,

- Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostaną  stwierdzone  wady  to  Zamawiający  wyznaczy w protokole odbioru termin na usunięcie wad,

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad,

§ 4

Wynagrodzenie i warunki płatności

- Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu umowy wynosi: ………………..PLN brutto

(słownie: …………………………………………………./100)

- Płatność faktury będzie dokonana przelewem przez Zamawiającego z jego konta na rachunek Wykonawcy podany na fakturze w  ciągu 14 dni od daty wpływu do Zamawiającego faktury VAT wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego. Jeżeli w protokole wskazane zostaną wady do usunięcia  przez Wykonawcę, podstawą wystawienia faktury jest zawarte w protokole odbioru potwierdzenie przez inspektora nadzoru usunięcia wskazanych wad.

- Fakturę należy wystawić na:  Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych , 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 1,  NIP 631-23-34-122.

- Wykonawca nie ma prawa dokonywać obrotu wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach księgowych  (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli działalności drugiej strony w zakresie objętym umową.

- W przypadku zmiany stawki podatku VAT cena brutto wskazana w umowie nie ulegnie zmianie. W tak przypadku wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury zgodnie z ceną podana w ofercie.

§ 5

Podwykonawcy

- Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  siłami  własnymi  następujący  zakres  rzeczowy  robót:

Całość przedmiotu umowy.

- Następujące prace zostaną wykonane przez podwykonawcę, za którego odpowiada Wykonawca:

Brak podwykonawców.

- Przed  zawarciem  umów  z  podwykonawcami,  Wykonawca  zobowiązuje  się  przedstawić Zamawiającemu umowy lub projekty tych umów, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie oraz udzielić Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących tych podwykonawców. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu umów lub ich wzorów, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy tych podwykonawców. Przed przystąpieniem do robót przez podwykonawców, Wykonawca przekaże Zamawiającemu cesję na rzecz podwykonawców należnego mu wynagrodzenia w części odpowiadającej  wynagrodzeniu  podwykonawców  wynikającemu  z  zawartych  z  nimi  umów. Wykonawca zobowiązuje się wprowadzić analogiczne warunki w umowach z nimi.

- Niezależnie od wysokości wynagrodzenia poszczególnych podwykonawców w umowach 
z nimi zawartych,  Wykonawca  zapewni,  aby  zamieszczona  została  klauzula  (klauzule)  dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca zapewni ustalenie 
w umowach takiego okresu odpowiedzialności, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

6.  Do umów z podwykonawcami stosuje się zapisy art. 6471K.C.

§ 6

Zmiany umowy

Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami:

1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia z powodu:

a) działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności,

b) wystąpienia zdarzeń mających wpływ na  realizację przedmiotu umowy zależnych od zamawiającego,

c) wystąpienia robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,

d) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od  zamawiającego, których zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

e) decyzji nadzoru budowlanego mających wpływ na przesunięcie terminu realizacji robót,

2. Zmiany technologii wykonania robót, lub zmiany materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla zamawiającego, przy zachowaniu niepogorszonych standardów jakościowych,

3. Rezygnacji z części robót - ograniczenie zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia.

4. Zmiany osób zdolnych do  wykonania zamówienia przedstawionych w  ofercie, gdzie wykonawca proponuje zmianę osób w przypadkach: gdy osoby te nie będą wywiązywały się z obowiązków wynikających z umowy, choroby lub innych zdarzeń losowych, jeżeli zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od wykonawcy np.: rezygnacji. Zamawiający może żądać od  wykonawcy zmiany osób zdolnych

do  wykonania zamówienia wymienionych w ofercie, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy. W przypadku przedmiotowej zmiany, nowe osoby muszą spełniać wymagania określone dla danego specjalisty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5. Zmiany osób sprawujących nadzór nad realizacją umowy - § 11 umowy.

6 Zmiana umowy może nastąpić jedynie na  piśmie w  formie aneksu pod  rygorem nieważności. Uzgodnienia w tym zakresie wymagają dla swej ważności zatwierdzenia przez Dyrektora Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych lub osobę go zastępującą, posiadającą stosowne upoważnienie.

§ 7

Odstąpienie od umowy

- Strony dopuszczają możliwość odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpił do  realizacji  umowy  lub  gdy  jedna  ze  stron  zaniechała  realizacji  obowiązków  wynikających z umowy i/lub protokołu odbioru.

- W obydwu wskazanych w ust. 1 przypadkach odpowiednio Wykonawca lub Zamawiający jest zobowiązany do pisemnego wezwania strony przeciwnej do realizacji zobowiązań umownych ze wskazaniem terminu przystąpienia do ich realizacji. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje, jeżeli  pomimo  upływu  terminu  zawartego  w  wezwaniu  strona  nie  przystąpiła  do  realizacji obowiązków umownych, w terminie 14 dni od upływu wyznaczonego w wezwaniu terminu.

- Zamawiającemu przysługuje dodatkowo prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawierania. Odstąpienie od umowy może nastąpić w tym wypadku w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach i wymaga formy pisemnej.

- Zamawiającemu przysługuje prawo  odstąpienia od umowy w przypadku nie zawarcia przez Wykonawcę  umowy ubezpieczenia, o której mowa w § 3 ust. 2 lit.k w terminie 7  dni od upływu terminu  wyznaczonego  Wykonawcy  w  wezwaniu  Zamawiającego  do  przedłożenia  kserokopii umowy.

§ 8

- W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  Wykonawcę  oraz  Zamawiającego  obciążają  następujące obowiązki szczegółowe:

- W terminie do 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane  przez  niego  do  realizacji  innych  robót  nie  objętych  niniejszą  umową,  jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający,

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do przekazania do odbioru robót przerwanych oraz zabezpieczających,

- Wykonawca  niezwłocznie  po  złożeniu/otrzymaniu  oświadczenia  o  odstąpieniu,  a  najpóźniej w terminie gdy odstąpienie staje się skuteczne, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione;

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w punkcie c,

- rozliczenia  się  z Wykonawcą  z  tytułu  nierozliczonych  w  inny  sposób  kosztów  budowy

- obiektów  zaplecza,  urządzeń  związanych  z  zagospodarowaniem  i  uzbrojeniem  terenu

- budowy, chyba, że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór budowy.

§ 9

Gwarancja i rękojmia

- Na objęte zakresem umowy roboty budowlane, a także na urządzenia zawarte w przedmiocie

niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu na okres:   36 miesięcy gwarancji i rękojmi licząc od dnia końcowego odbioru robót (gwarancja  wykonawcy). Strony zgodnie uznają, iż do udzielonej gwarancji znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakości. W razie wątpliwości przy ocenie obowiązków wykonawcy wynikających z udzielonej przez siebie gwarancji,  wykonawca w zakresie dostarczonych urządzeń i wykonanych robót uważany będzie za sprzedawcę w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego o gwarancji jakości tych urządzeń i robót.

- Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy warunki udzielonej przez siebie gwarancji w formie zgodnej ze wzorem  stanowiącym zał. Nr 3 do umowy.

§ 10

Kary i odszkodowania

- Z  tytułu  przekroczenia  umownego  terminu  realizacji  zamówienia  wynikającego  z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 500 zł za każdy dzień  opóźnienia realizacji prac przewidzianych w § 1 niezrealizowanych w terminie określonym w § 2.

- Z tytułu przekroczenia terminów usunięcia wad wskazanych przez Zamawiającego 
w protokole odbioru końcowego, reklamacyjnego i/lub w okresie trwania gwarancji i rękojmi – w wezwaniu Zamawiającego  do  usunięcia  wad,  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  kary  umowne w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku opóźnienia dokonania zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za czas opóźnienia bez dodatkowego wezwania.

- Za odstąpienie od umowy na podstawie § 7 ust. 1 oraz ust. 4. Stronie odstępującej przysługuje kara umowna w wysokości 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

- Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust.1 do 4, Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.

§ 11

Nadzór nad realizacją umowy

1.  Do kierowania i koordynowania prac, stanowiących przedmiot umowy, Wykonawca wyznacza:

-

2.  Do nadzoru nad pracami, stanowiącymi przedmiot umowy, Zamawiający wyznacza:

-  Pana Piotra Błaszczyka - inspektora nadzoru budowlanego  posiadającego uprawnienia 12/90;
 tel.: 513 802 100,

- Pana Andrzeja Krężla kierownika ds. techniczno- eksploatacyjnych GCOP  tel.: 32 335 41 05 wew. 22  e-mail: a.krezel@gcop.gliwice.pl

§ 12

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca  wnosi zabezpieczenie należytego  wykonania umowy  w  wysokości 5  % łącznej zaoferowanej  ceny  brutto  wymienionej  w  §  4  ust.  1  niniejszej  umowy  tj.  kwot…………….zł (słownie: …………………………………../100).

- Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 będzie przechowywane przez Zamawiającego oraz zostanie zwrócone Wykonawcy na zasadach określonych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca zabezpieczy ewentualne roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi w kwocie 30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. kwotę ……………..(słownie: ……………………………………/100).

- Jeżeli Wykonawca złożył zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 w pieniądzu Zamawiający z mocy  umowy  pozostawi  na  zabezpieczenie  roszczeń,  o  których  mowa  w ust.  3  kwotę odpowiadającą  30%  wysokości  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  tj.  ……………………(słownie: ………………złotych ……………../100). Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie będzie przechowywane przez Zamawiającego oraz zostanie zwrócone Wykonawcy na zasadach określonych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W  przypadku  zmiany  terminu  wykonania  przedmiotu  umowy  wykonawca,  który  wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz zobowiązany jest do przedłużenia terminu jego ważności.

§ 13

Postanowienia końcowe

- Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  mają obowiązujące  przepisy prawa,  a  w  szczególności  Prawa  zamówień  publicznych, Kodeksu cywilnego  oraz  Prawa budowlanego.

- Integralną częścią umowy są załączniki :

Załącznik nr 1- Porozumienie BHP

Załącznik nr 2 – Wzór warunków gwarancji

Załącznik nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                       WYKONAWCA:

………………………………………………….                            ………………………………………………..