WZÓR UMOWA nr   .GCOP.2014

zawarta w dniu  ……………..roku w Gliwicach pomiędzy :

Gminą Gliwice -Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice,   NIP 631-23-34-122

reprezentowanym przez: Andrzeja Gillnera– Dyrektora GCOP

zwanym w treści umowy Zamawiającym ,

a

………………………..prowadzącymi  działalność gospodarczą pn.  …………………. z siedzibą przy ul. ………………………….

NIP: ……………  Regon: ………………….

zwanym w treści umowy Wykonawcą.

§1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą: Wykonanie prac remontowych w filii GCOP przy ul. Jagiellońskiej 21 w Gliwicach

- Przedmiot umowy obejmuje

- zrywanie przyklejonych do ściany płyt korkowych,

- uzupełnienie tynków ,

- kładzenie gładzi gipsowej,

- malowanie ścian i sufitów,

- dostawa i montaż odbojnic,

Szczegółowy zakres przedmiotu umowy opisany jest w przedmiarze robót - załącznik nr 2 do umowy

§ 2

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy.

- Odbiór nastąpi na podstawie protokołu odbioru robót spisanego w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy zgodnie z §5

§ 3

Wynagrodzenie i warunki płatności

- Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu umowy wynosi…………… brutto [słownie: ………………………………………………/100].

- W przypadku zmiany stawki podatku VAT cena brutto wskazana w umowie nie ulegnie zmianie. 
W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury zgodnie z ceną brutto podaną w ofercie.

- Płatność faktury będzie dokonywana przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze w terminie 7 dni od dnia wpływu faktury do siedziby zamawiającego.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie.

§  4

Gwarancja i rękojmia

Na objęte zakresem umowy roboty remontowe, a także na urządzenia zawarte w przedmiocie  niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu na okres: 36 miesięcy gwarancji i rękojmi licząc od dnia końcowego odbioru robót (gwarancja wykonawcy). Strony zgodnie uznają, iż do udzielonej gwarancji znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakości. W razie wątpliwości przy ocenie obowiązków  wykonawcy  wynikających  z  udzielonej  przez  siebie  gwarancji, wykonawca w zakresie dostarczonych urządzeń i wykonanych robót uważany będzie za sprzedawcę w rozumieniu przepisów  kodeksu  cywilnego  o  gwarancji  jakości  tych urządzeń i robót.

§5

Postanowienia szczegółowe

- Do kierowania pracami, stanowiącymi przedmiot umowy ze strony Wykonawcy wyznacza się: - ………………………- tel. …………………

- Ze strony Zamawiającego wyznacza się;- Pana  Andrzeja Krężla – tel. 32 335 41 05 lub osoba zastępująca.

§6

Kary i odszkodowania

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w przekazaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego do usunięcia wad,

- za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od  Wykonawcy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 za każdy dzień przerwy,

- za sam fakt istnienia wad w przedmiocie odbioru ,w którym wada wystąpiła w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot odbioru,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przystąpieniu do przeprowadzenia odbioru w wysokości  100,00 zł za każdy dzień zwłoki,  licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty;

- z odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3.

- Niezależnie  od  kar  umownych,  o  których  mowa  w  ust.  1  i  2  Strony  mają  prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku gdy kary określone w ust. 1 i 2 nie pokrywają szkód.

- Zamawiający jest upoważniony do potrącania kary umownej z faktury Wykonawcy.

§ 7

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.

- Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 8

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 dla każdej ze Stron.

…………………………….. 					…………………………..

Zamawiający 							Wykonawca

Załącznik do umowy:

1. Kosztorys ofertowy Wykonawcy.

2. Przedmiar robót